ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с

установленными требованиями СанПин на территории Суминского сельсовета в 2016 году.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг качества питьевой воды в артезианских скважинах и сетях водопровода, расположенных на территории Суминского сельсовета | В течении 2016 г. | Администрация Суминского сельсовета |
| 2. | Обследование на герметичность водопроводных, фланцевых и резьбовых соединений сальниковых уплотнение запорной арматуры в с.Сумы,с.Усть-Сумы,п.Москвинка | 2 раза в месяц путем обхода оперативным персоналом | Администрация Суминского сельсовета |
| 3. | Очистка водопроводных колодцев от мусора и при необходимости их ремонт в с.Сумы,с.Усть-Сумы,п.Москвинка | Май-июнь 2016г. | Администрация Суминского сельсовета |
| 4. | Монтаж забора вокруг каптажа в с.Сумы в границах санитарно-защитной зоны | Июль-сентябрь 2016г. | Администрация Суминского сельсовета |